IZBOR ODGOVARAJUĆE MEHANIZACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA

(širi i uži izbor građevinskih mašina)

http://www.gramak.com/  - na ovoj stranici imate korisne podatke o mašinama

Svrha angažovanja mašina-mehanizacija rada je:

- skraćivanje vremena proizvodnje-izvođenja građevine

- smanjenje napora radnika

Razlozi za angažovanje mašina su: porast obima radova, zahtjevi za ujednačenim kvalitetom, racionalizacija radova i napredak industrijske proizvodnje.

Prilikom izbora mašina i njihovog međusobnog povezivanja u jednom tehnološkom procesu treba voditi računa da se mehanizovani rad odvija bez zastoja.

Na korišćenju građevinskih mašina zasniva se većina radova u građevinarstvu. U takvoj situaciji veoma je bitno da mašine budu optimalno izabrane i usklađene za konkretan zadatak koji obavljaju. Uslov za kvalitetan izbor je poznavanje tehnologije radova, karakteristika mašina i uslova rada. Samo dobro izabrane i usklađene mašine mogu obezbediti efikasan rad i konkurentnu cijenu.

Izbor građevinske mehanizacije predstavlja kompleksan postupak svojevrsne optimizacije u kojoj se kao radni parametri javljaju:

- vrsta i obim planiranih radova

- lokalni uslovi izvodjenja radova

- izabrana metoda građenja

- tehničko-tehnološke karakteristike dostupne mehanizacije

Izbor mašina se vrši u dva koraka. Prvi korak je tzv. širi izbor mašina, koji treba da pruži uvid u sve raspoložive mašine koje bi mogle da učestvuju u izvršavanju pojedinih operacija tehnološkog procesa. Pri širem izboru mašina potrebno je: analizom tehnološkog procesa izvršiti definisanje zadataka građevinske mehanizacije, raščlaniti tehnološki process na pojedine rdane operacije, sagledati raspoložive  mašine za izvršenje pojedinih operacija, proučiti uslove koje mašina treba da ispuni za pojedine operacije,  izvršiti izbor mašina koje odgovaraju usvojenoj tehnologiji, odabrati mašinu koja može izvršiti zadatu operaciju. Drugi korak, tzv. uži izbor mašina, ima zadatak da od mogućih mašina ukaže na one koje pružaju najveću ekonomsku prednost tj. najnižu cijenu po jedinici mere. Odabiranje mašina vršimo nakon provedene detaljne tehno-ekonomske analize, tj. nakon proračuna koštanja radnog časa i praktičnog učinka za svaku mašinu.

Usklađivanje  rada mašina jednog tehnološkog procesa  se zasniva na pojmu “ključne mašine”, tj. mašine koja obavlja operaciju ključnu za odvijanje proizvodnog procesa.To su obično vrlo skupe mašine. Visoki troškovi njihovog angažovanja nameću  dodatni zahtjev- kontinualan rad  ključne mašine sa maksimalnim korišćenjem  njenih radnih mogućnosti. Ostale mašine posmatranog sistema mogu imati manji stepen  korišćenja , ali njihovi praktični učinci (n×Up) moraju biti najmanje jednki praktičnom učinku ključne mašine.

n×Up ≥ Up (ključne mašine)

Nekada se može zahtjevati da se na gradilištu ostvari učinak, koji je dosta veći ili dosta manji od učinka ključne mašine. U tom slučaju, taj zahtjevani, tj. potrebni praktični učinak (pot Up) se mora ostvariti na gradilištu, pa se broj mašina određuje tako da za svaku mašinu bude zadovoljeno sledeće:

n×Up ≥ pot Up

Osnovni principi za uspešan izbor građevinskih mašina su:

- ne odabirati ni mnogo velike ni mnogo male mašine

- planirati što veći broj mašina istog tipa radi smanjena troškova održavanja

- nastojati da što veći broj različitih mašina ima istu vrstu pogonskog goriva

- koristiti što više standardne mašine jer su jeftinije od specijalno izrađenih

Izbor varijantnih rješenja, prilikom šireg izbora mašina, zavisi od sledećih karakteristika:

- front rada

- količina i vrsta rada,

- rok izgradnje,

- terenski uslovi i lokalne prilike,

- stanje raspoložive mehanizacije,

- finansijsko stanje preduzeća,

- stanje tržišta mašina,

- mogućnost održavanja mašina,

- stanje kadrova.

Principi izbora:

- izvršavanje što većeg broja radova mašinama,

- najprije izabrati ključnu mašinu,

- ostale mašine prilagoditi ključnoj mašini (po kapacitetu i uslovima)

- izabrati standardne mašine, koje su ujedno i jeftinije

- za veći obim radova predvidjeti specijalizovane mašine

- za manji obim različitih radova birati univerzalne mašine

- iskoristiti postojeće mašine u preduzeću.

PODJELA MAŠINA PO VRSTI RADA

- Iskop i utovar zemlje

- Sabijanje tla

- Prenos i dizanje

- Proizvodnja i prerada materijala

- Transport i vuča

- Radovi u stijeni

- Specijalni radovi

- Radovi na putevima

- Prefabrikacija betonskih elemenata

- Mehanizovani alati i pribor

Proračun  učinaka  mašina

Pod učinkom građevinskih mašina podrazumeva se proizvodnja u jedinici vremena, izražena zapreminski, težinski ili po komadu, u zavisnosti od prirode proizvodnje.

Učinak se izražava jedinicom mere rada u jedinici vremena (m3/h, m2/h, kom/h ... )

Vrste učinaka

- U zavisnosti od uslova koje obuhvataju

  - Teorijski učinak - Ut

    - rad pod optimalnim tehničkim uslovima

    - rad pod optimalnim organizacionim uslovima

  - Praktičan učinak - korekcija teorijskog - Up

    - određeno mjesto

    - određeni uslovi

    - očekivana usporenja i zastoji

- U zavisnosti od načina rada mašine

  - za ciklično dejstvo mašine

  - za kontinualno dejstvo mašine

Da bi se neku mašinu odredio učinak potrebno je poznavati sve uslove pod kojim se obavlja rad. Obično se polazi od optimalnih uslova da bi se utvrdio jedan čvrsto određen početni učinak koji se naziva teorijski učinak - Ut . Teorijskim učinkom građevinske mašine podrazumjeva se onaj učinak koji se može ostvariti pod optimalnim uslovima eksploatacija (optimalni uslovi na samom radnom mjestu, optimalna organizacija tehnološkog procesa, optimalno rukovanje i snadbjevanje).

Zatim se, vodeći računa o svim specifičnostima vezanim za konkretan slučaj, putem redukcije dolazi do realnog učinka za određene uslove. Ovaj učinak se naziva praktični učinak -  Up.  Pod praktičnim učinkom podrazumjeva se stvarni učinak građevinske mašine na određenom gradilištu i pod određenim uslovima eksploatacije. Pri tome se uzima u obzir sve objektivne i subjektivne  okolnosti koje dovode do smanjenja teorijskog učinka. Uobičajeno je da se svi utucaji  koji dovode do smanjenja  teorijskog učinka izražavaju koeficijentima korekcije, kojima se množi teorijski učinak.Razlika između teorijskog i praktičnog učinka može biti velika, što ukazuje na objektivne i subjektivne teškoće vezane za konkretne uslove.

### Osnovni faktori koji utiču na veličinu učinka su:

- konstruktivne osobine mašina

- vrsta radova

- uslovi rada

- režim korišćenja radnog vremena

TEORIJSKI UČINAK ZA MAŠINE SA CIKLIČNIM DEJSTVOM

- Tokom rada ponavljaju ciklus rada (na primer: utovar, transport, istovar, povratak)

- Ključni podaci su trajanje ciklusa Tc i zapremina radnog organa q

- Da bi se dobio broj ciklusa u jedinici vremena (obično čas, [h]) koristimo konstantu T

TEORIJSKI UČINAK ZA MAŠINE SA KONTINUALNIM DEJSTVOM

Tokom rada obrađuju (zbijaju, ravnaju, kopaju) jednu traku u kontinuitetu. (finišeri, valjci, grejderi)

Ključni podaci su:

- širina trake B

- brzina obrade (rada) V

- debljina (dubina) trake d

- broj prolaza n

- širina preklapanja trake a

PRAKTIČNI UČINAK MAŠINA

Formula za proračun praktičnog učinka glasi:

Uticaji koji dovode do smanjenja teorijskog učinka izražavaju se koeficijentima korekcije kojima se množi teorijski učinak. Koeficijenti korekcije su proizašli iz osnovnih faktora i oni ih numerički opisuju.

### Najčešće korišćeni  koeficijenti korekcije su:

- kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

- kp - koeficijent punjenja radnog organa

- kr - koeficijent rastresitosti

### Ostali koeficijenti koji se javljaju kod nekih mašina:

- ko - koeficijent okreta

- ki - koeficijent načina istovara

- kz - koeficijent zahvatanja materijala

- kut - koeficijent usklađenosti tansporta

- ku - koeficijent optimalnosti uslova rada

### kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

- Predstavlja odnos radnog vremena koji mašina zaista radi i raspoloživog radnog vremena

- Zavisi od režima korišćenja radnog vremena

- Kreće se u rasponu od 0,95 do 0,65 (tabela 1. i 2. )

- Veće vrednosti ukazuju na bolju organizaciju rada

- Manje vrednosti ukazuju na lošiju organizaciju rada

Koeficijent korišćenja radnog vremena treba usvojiti u skladu sa datim kriterijumima. U slučaju da na rada  utiče više parametara, koeficijent kv  se usvaja kao prosječna vrijednost  koeficijenata kvi za ”n” mjerodavnih uticajnih parametara.

### Tabela 1. - Koeficijent korišćenja radnog vremena kv

### Tabela 2. - Koeficijent korišćenja radnog vremena kv

### kp - koeficijent punjenja radnog organa

- Predstavlja odnos zapremine materijala koji je realno zahvaćen i nominalne zapremine radnog organa

- Kreće se u rasponu od 1,10 do 0,40

- Zavisi od vrste radova, posebno od koherentnosti i tvrdoće materijala, kao i od konstruktivnog oblika mašine, odnosno oblika radnog organa.

### Tabela 3. - Koeficijent punjenja radnog organa  kp

### Tabela 4. - Koeficijent punjenja radnog organa  kp

### Tabela 5. - Koeficijent punjenja utovarivača  kp

### kr - koeficijent rastresitosti

- Predstavlja odnos zapremine materijala u rastresitom stanju (u radnom organu) i u neporemećenom (zbijenom) stanju

- Kreće se u rasponu od 0,89 do 0,67

- Zavisi od vrste radova, odnosno vrste materijala

### Tabela 6. - Koeficijent rastresitosti  kr

### Tabela 7. – Koeficijent  rastresitosti  kr

### kt – koeficijent tovarenja (povećanje zapremine iskopanog tla u odnosu na samoniklo tlo)

### ko - koeficijent okreta

- Koriguje učinak prema visini radnog čela i uglu okretanja bagera

- Zavisi od uslova rada i javlja se samo kod rada bagera

- Iznosi 1,0 za optimalnu visinu radnog čela i okretanje od 90°

- Kreće se u intervalu od 0,59 do 1,26

### Tabela 7. – Koeficijent  okreta  ko

### Tabela 8. – Koeficijent  okreta bagera sa čeonom kašikom  ko

### Tabela 8. – Koeficijent  okreta bagera sa skreperskom  kašikom  ko

ki - koeficijent načina istovara

- Zavisi od uslova rada, odnosno od načina istovara

- ki = 1,00 za istovar na gomilu

- ki = 0,90 za istovar na vozilo

### kz - koeficijent zahvatanja materijala

- Zavisi od vrste radova, odnosno od kategorije tla koji se iskopava

- Kreće se od 1,00 (I kategorija tla) do 0,65 (VII kategorija tla)

### Tabela 9. – Koeficijent  zahvatanja materijala  kz

### kut - koeficijent usklađenosti transporta

- Zavisi od uslova rada, odnoso od odnosa zapreminske kašike q i zapremine koša transportnog sredstva Q

- Kreće se od 0,82 za Q/q=2 do 1,00 za Q/q=9

### Tabela 10. – Koeficijent  usklađenosti transporta  kut

### ku - koeficijent optimalnosti uslova rada

- Zavisi od uslova rada, odnosno od optimalnosti uslova rada na terenu

Kreće se od 1,00 za optimalne uslove do 0,56 za rad sa prostornim ograničenjima

### Tabela 11. – Koeficijent  optimalnosti ulova rada  ku

### Tabela 12. – Koeficijent  optimalnosti ulova rada  ku

TEORIJSKI I PRAKTIČNI UČINCI MAŠINA

MAŠINE ZA TRANSPORT I VUČU  (kamioni, kiperi,damperi, automješalice)

q  - je zapremina, odnosno nosivost transportnog sredstva

Tc = tu + tpv + ti + tprv + tma

tu - vrijeme utovara         tu=q /Vu           ( Vu – brzina utovara, tj punjenja transpornog sredstva)

ti - vrijeme istovara         ti=q /Vi              ( Vi – brzina istovara, tj pražnjenja transpornog sredstva)

tpv - vrijeme odlaska       tpv=Lt /Vpv   ( Vpv – brzina kretnja punog, tj natovarenog vozila)

(   Lt – transportna daljina)

tprv - vrijeme povratka    tprv=Lt /Vprv   ( Vprv – brzina kretnja praznog vozila)

(   Lt – transportna daljina)

tma - vrijeme manipulacije

PERVIBRATORI

q = 2 ×R2 ×d, - zapremina zone koja se obrađuje u jednom prolazu:

- R - radijus dejstva

- d - debljina sloja betona

- R i d se dobijaju iz tabela za određene prečnike igala

Vrijeme ciklusa se kreće od 40 do 60 sekundi

Tc = to + tp

- to - vrijeme obrade - 30(40 sekundi

- tp - vrijeme premiještanja - 10(15 sekundi

kv  oko 0,85

OPLATNI I POVRŠINSKI VIBRATORI

q = F ×d - zapremina zone koja se obrađuje u jednom prolazu:

- F - površina koja se vibrira

- d - debljina sloja

- F i d se sračunavaju za konkretne uslove vibriranja

Vrijeme ciklusa se kreće od 40 do 70 sekundi

Tc = to + tp

- to - vrijeme obrade - 30(50 sekundi

- tp - vrijeme premiještanja - 10(20 sekundi

kv od 0,75 do 0,80

MJEŠALICE ZA  BETON

ili   Ut = (Q·n)/1000      [ m3/h]

Up = Ut ·kv· kr                     [ m3/h]

- Radni organ je bubanj mešalice zapremine i predstavlja sadržaj dozirane mase u rastresitom stanju (q u m3,ili Q u litrima)

- Vrijeme ciklusa se kreće od 75 do 270 sekundi

- Često se Ut ne računa, nego se mjeri ili usvaja na osnovu preporuke proizvođača

- kr=0.8 za prirodne mješavine

- kr=0.75 za agregate od rječnog materijala

- kr=0.70 za drobljene agregate

FABRIKE  BETONA

Up = Ut ·kv· kr                     [ m3/h]

q – je zapremina bubnja (radnog organa) fabrike betona u m3

Tc- je trajanje radnog ciklusa

TORANJSKE DIZALICE (npr. kod transporta betona):

ili [ t /h] ili [ KN/h] ili [ kom/h]

ili [ t /h] ili [ KN/h] ili [ kom/h]

- Radni organ je korpa u koju se smešta teret ili radna platforma

- Radni organ može biti i kuka na koju se veša teret

- Tada se q izražava u KN i učinak se dobija u [KN/h]

- Vrijeme ciklusa se kreće od 90 do 240 sekundi

- Vrijeme ciklusa zavisi i od daljine prenosa i brzine transporta tereta i minipulacije toranjske dizalice

Ciklus se sastoji od:

Punjenje korpe

Dizanje (v = 20 - 70 m /min)

Okretanje (v = 0,7 -1,0  0 / min)

Brzina mačke (v = 20 m / min)

Spuštanje

Pražnjenje korpe za beton

Povratak

q - zapremina korpe za beton  (0,5,  0,75,  1 m ˆ 3)

Kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

Kp -koeficijent punjenja

Kr -koeficijent rastresitosti (obično je 0,95 )

PUMPA ZA BETON

Up =  Ut × Kv ×  Kr × Kp    [ m3/h]

PRORAČUN KOŠTANJA EFEKTIVNOG SATA RADA MAŠINA

Koštanje efektivnog sata rada mašine Kh[KM/h]

Kh= Jt/hgr + (Ee+Eos) × (1+φ )                     [KM/h]

gde su:

- Jt - jednokratni troškovi

- hgr - planirani fond radnih sati mašine na gradilištu ( tabela br.1)

- Ee - eksploatacioni troškovi

- Eos - troškovi osnovnog sredstva

- φ- faktori kalkulisanja režijskih troškova i neproizvodnog rada

Jednokratni troškovi- Jt

Jednokratni troškovi predstavljaju sve troškove dopreme mehanizacije na gradilište, montaže, probnog rada, puštanja u rad , demontaže, kao i otpreme sa gradilišta. Ovi troškovi se definišu prema nabavnoj vrijednosti mašine:

Jt = p × NV      [KM]

gdje su:

- p - procentualni iznos usvojen prema vrsti mašine ( tabela br.5) – bezdimenzionalna veličina

- NV - nabavna  vrednost mašine  [KM]

Eksploatacioni troškovi - Ee

Eksploatacioni troškovi predstavljaju grupu troškova koja obuhvata:

Ee = Ers  + Een + Emaz + Eto + Ehab         [KM/h]

gdje su:

Ers  - troškovi radne snage -bruto lični dohodak rukovaoca mašine

Een - troškovi utrošene energije:

Een = qen × Cen = No × gs × Ko × Cen           [KM/h]

gdje su:

qen -količina utrošene  energije [l/h]

No - nominalna snaga motora (kW)

gs - specifičan   utrošak goriva u toku jednog časa rada za svaki     kW nominalne snage motora  (tabela br. 2)  [l/kWh]

Ko - koeficijent  opterećenja motora (0,5 - 0,9)

Cen - jedinična cena energenta (goriva) [KM/l]

Emaz - troškovi utrošenog maziva

Emaz = qmaz × Cmaz = No × gmaz × Ko × Cmaz         [KM/h]

gdje su:

qmaz - količina utrošenog maziva [l/h] ili [kg/h]

gmaz - specifičan utrošak maziva u toku jednog časa rada za svaki kW nominalne snage motora ( tabela br. 3)  [l/kWh] ili [kg/kWh]

Cmaz - jedinična cena maziva [KM/l] ili [KM/kg]

Eto - troškovi tekućih opravki

Eto = pto × NV / 15000                 KM/h]

pto – procentualni iznos, usvojen prema vrsti mašine ( tabela br. 4) – bezdimenzionalna veličina

NV - nabavna  vrednost mašine [KM]

Ehab - troškovi habajućih delova

Ehab = 1.10 × NVhab / Hek,hab      [KM/h]

gdje su:

NVhab - nabavna vrednost habajućeg dela ( guma) [KM]

Hek,hab - ekonomski  vek habajućeg dela ( guma) [h]

Ehab ≈ Eto

Troškovi osnovnog sredstva- Eos

Troškovi osnovnog sredstva obuhvataju sledeće troškove:

Eos = Eam + Einv + Ekios      [KM/h]

gdje je:

Eam - troškovi amortizacije

Eam = NV / hek         [KM/h]

gdje su:

hek - ekonomski vek trajanja mašine ( tabela br. 1) [h]

Einv - troškovi investicionog  održavanja

Einv = 0.15 × NV / hgod             [KM/h]

Ekios - troškovi kamate i osiguranja

hgod - godišnji fond radnog vremena mašine  [h]

Ekios = 0.10 × NV / hgod              [KM/h]

Tabela br. 1  
Pregled karakterističnih vremena mašina

B - benzinski motor ;   D - dizel motor ;    E – elektromotor

| Н | Врста машине | Врста мотора | hEK | hGOD | hOPR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h | h | h |
| 1 | Ваљци на пнеуматицима | Д | 6000 | 950 | 335 |
| 2 | Ваљци ( два точка ) статички | Д | 10000 | 1100 | 105 |
| 3 | Вибро - плоче | Б , Д | 3600 | 560 | 15 |
| 4 | Вибро - ваљци ( вучени ) | Б , Д | 5500 | 800 | 170 |
| 5 | Вибро - ваљци ( ручни ) | Б , Д | 5000 | 685 | 45 |
| 6 | Вибро - ваљци ( тандем ) | Б , Д | 7560 | 850 | 120 |
| 7 | Фабрика бетона | Е | 6090 | 610 | 150 |
| 8 | Ауто - мешалица | Д | 10015 | 1315 | 155 |
| 9 | Пумпе за бетон | Д | 6000 | 1200 | 85 |
| 10 | Корпа за бетон | - | 6420 | 860 | 15 |
| 11 | Вибратори | Б , Е | 4800 | 650 | 5 |
| 12 | Грејдери ( до 65 кw ) | Д | 7400 | 1155 | 250 |
| 13 | Грејдери ( 65 - 130 кw ) | Д | 15275 | 1385 | 165 |
| 14 | Грејдери ( 130 - 280 кw ) | Д | 15275 | 1385 | 400 |
| 15 | Утоваривачи ( на гусеницама ) | Д | 9475 | 1100 | 350 |
| 16 | Утоваривачи ( до 1,35 мˆ3 ) | Д | 9395 | 1750 | 260 |
| 17 | Утоваривачи ( до 2,90 мˆ3 ) | Д | 12500 | 1335 | 210 |
| 18 | Утоваривачи ( преко 3,0 мˆ3 ) | Д | 15280 | 1735 | 530 |
| 19 | Скрепери ( до 280 кw ) | Д | 12800 | 1255 | 510 |
| 20 | Скрепери ( преко 280 кw ) | Д | 13475 | 1580 | 730 |
| 21 | Дозери ( до 95 кw ) | Д | 7210 | 1190 | 400 |
| 22 | Дозери ( 95 - 195 кw ) | Д | 9770 | 1340 | 465 |
| 23 | Дозери ( 195 - 260 кw ) | Д | 11470 | 1550 | 655 |
| 24 | Дозери ( преко 260 кw ) | Д | 11150 | 1560 | 685 |
| 25 | Багери | Д | 10000 | 1000 | 725 |
| 26 | Багери ( грејфери ) | Д | 14940 | 1690 | 505 |
| 27 | Багери ( скреперски ) | Д | 14040 | 1640 | 615 |
| 28 | Ровокопач са точком | Д | 5200 | 590 | 815 |
| 29 | Ровокопач са кофицама | Д | 3800 | 475 | 695 |
| 30 | Генератори | Б , Д | 10000 | 1100 | 305 |
| 31 | Ауто дизалица ( до 45 кН ) | Д | 12845 | 1230 | 290 |
| 32 | Ауто дизалица ( преко 45 кН ) | Д | 15000 | 1270 | 280 |
| 33 | Торањски кран - статични | Е | 13960 | 1390 | 213 |
| 34 | Торањски кран - телескопски | Е | 15100 | 1335 | 195 |
| 35 | Торањски кран - покретни | Е | 15165 | 1390 | 200 |
| 36 | Пумпе центрифугалне | Б | 5220 | 810 | 40 |
| 37 | Пумпе центригугалне | Д | 7420 | 1335 | 60 |
| 38 | Цистерне за воду | Д | 14000 | 1200 | 25 |
| 39 | Камиони ( за јавне путеве ) | Д | 10100 | 1150 | 150 |
| 40 | Дампери ( ван јавних путева ) | Д | 12500 | 1400 | 285 |

Табела бр.2  и Табела бр.3

Вредност коефицијената "gs"  и "gmaz"

| Машина | Номинална снага мотора |
| --- | --- |
|  | до 150 кw | преко 150 kw |
|  | gs - гориво | gmaz - мазива | gs - гориво | gmaz - мазива |
| Булдозери | 0,165 | 0,0046 | 0,160 | 0,0037 |
| Багери | 0,180 | 0,0084 | 0,165 | 0,0068 |
| Утоваривачи - гусеничари | 0,180 | 0,0059 | 0,170 | 0,0050 |
| Утоваривачи - точкаши | 0,160 | 0,0058 | 0,155 | 0,0050 |
| Скрепери | 0,155 | 0,0035 | 0,150 | 0,0031 |
| Дампери | 0,130 | 0,0040 | 0,125 | 0,0036 |
| Кипери | 0,125 | 0,0035 | 0,120 | 0,0031 |
| Компактори | 0,220 | 0,0047 | 0,210 | 0,0040 |

Табела бр.4

Фактор "pto" трошкова текућег одржавања Eto

| Радни услови | Врста машина |
| --- | --- |
|  | скрепери | дампери | истоваривачи |
| Повољни | 0,45 | 0,40 | 0,50 |
| Просечни | 0,55 | 0,50 | 0,60 |
| Неповољни | 0,65 | 0,50 | 0,80 |
| Веома неповољни | 0,75 | 0,70 | 0,90 |

Табела бр.5

Груба процена једнократних трошкова p; NV - набавна вредност машине

|  | Врста машина | Дио набавне вриједности - p |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самоходне машине | 0,002 - 0,008 |
| 2 | Машине за земљане радове | 0,01 |
| 3 | Градилишне фабрике бетона , покретне асфалтне базе | 0,02 |
| 4 | Централне фабрике бетона , асфалтне базе | 0,06 |
| 5 | Дробилане и сепарације | 0,06 |
| 6 | Торањске дизалице тежих конструкција | 0,05 |
| 7 | Кабл кран , дерик кран | 0,10 |

Predmjer radova ( ili dokaznica mjera)

Predmjer radova ili dokaznica mjera, je dio tehničke dokumentacije u kojem su proračunate količine radova. Količine radova svrstane su u logičan redoslijed i u skladu s tradicijama struke, po vrstama radova i pozicijama.

Radovi na izgradnji objekta  mogu se svrstati u tri osnovne grupe:

- osnovni ili grubi građevinski radovi (zemljani,betonski, armiranobetonski, armirački, zidarski, tesarski....)

- završni ili zanatski građevinski radovi (stolarski, bravarski, keramičarski, soboslikarski, kamenorezački, izolaterski, tapetarski....)

- građevinsko-instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, mašinsko-termotehničke instalacije, elektroinstalacije....)

Način proračuna količina za pojedine radove je objašnjen u građevinskim, zanatskim i instalaterskim normama, gdje je prikazano kako se uzimaju mjere, koje su otežavajuće okolnosti i kako se vrednuju.

Normativi i standardi rada u građevinarstvu su podijeljeni po glavnim vrstama radova.

Svaka norma je označena jedinstvenom oznakom koja se sastoji od:

- Oznake vrste norme (GN - građevinska norma)

- Oznake vrste rada (npr. 601 - Tesarski radovi)

- Вrоја pozicije

- Вrоја podpozicije

Svaka norma sadrži:

- Opis rada i obračunsku jedinicu mjere

- Normu materijala (količ. materijala po jedinici proizvoda)

- Kvalifikaciju radnika potrebnih za izvršenje opisanog rada

- Normu vremena (količ. vremena po jedinici proizvoda)

Na osnovu proračunatih količina radova, ugovara se izgradnja objekta, obavlja obračun izvedenih radova između investitora i izvođača, planiraju proizvodni resursi i vrijeme izgradnje,  te slijedi izrada predračuna radova, građevinske knjige i projekt organizacije građenja.

Zbog navedenih razloga, kod predmjera radova se postavljaju slijedeći zahtjevi:

- tačnost proračuna u granicama mogućeg

- jasan tok proračuna, koji je vezan uz pozicioniranje u nacrtima,

- logičan raspored po vrstama radova i stavkama.

Predmjer radova, kao i ostalu tehničku dokumentaciju izrađuje projektant.

УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊАЛУЦИ

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ

## АРХИТЕКТОНСКИ  ОДСЈЕК

# ЕЛАБОРАТ

из предмета Организација и извођење радова

VI семестар

шк.год. 2018/2019

Кандидат : _________________________________________________________

За објекат ________________________________________________________

урадити пројекат организације и технологије грађења који треба да садржи:

- Приказати у размјери  Р 1: ____ ситуацију објекта  и у размјери  Р 1:____ једну основу и пресјек изабраног објекта

- Предмјер радова за назначене позиције главних бетонских радова ( из елабората из предмета Просторна и градитељска економика)

- Шири избор механизације, прорачун практичних учинака машина, цијена коштања радног часа машина и  ужи избор механизације за бетонске радове , при чему је потребно  остварити  учинак   potUp =  _________ m3/h

- Прорачун броја радника-дана и трајања радова за назначене позиције бетонских радова из предмјера радова

- Списак активности на извођењу објекта са њиховим  међусобним релацијама,  трајањима у данима, потребним бројем радника за сваку активност (минималан број изабраних активности може да износи 25)- усвојите трајања и број радника произвољно

- Мрежни дијаграм у техници претхођења ( precedence)

- Прорачун помоћу таблице најранијих и најкаснијих почетака и завршетака активности, укупних и слободних временских резерви са критичним путем

- Мрежни план у виду гантограма

- Дијаграм ангажовања радне снаге

- Приказ гантограма, мрежног дијаграма, ресурса и њиховог придруживања                                 активностима  употребом  програмског пакета  Microsoft Project

- Шему организације градилишта за дати објекат са одговарајућим  образложењем

- Технички извјештај

Рок завршетка  задатка је јуни  2019.год.

______________ 2019. год.

Оцјена елабората, редовно праћење предавања и вјежби и благовремена израда елабората  има утицај на коначну оцјену.

Услов за добијање потписа у индекс из овог предмета , поред  редовног  праћења предавања и вјежби, је завршен и овјерен елаборат.

Бањалука, 01.03.2019. год.

Предметни  наставник :                                                   Предметни асистент :

Проф. др Горан Ћировић, дипл.грађ.инж.               мр Наташа Поповић-Милетић, дипл.инж.грађ.

_______________________________                            ___________________________